Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 33/01,60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13 i 147/14) i članka 35. Statuta Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik, broj 02/14),  Gradsko vijeće Grada Ivanić-Grada na svojoj ____. sjednici održanoj dana _________, donijelo je sljedeće

IZVJEŠĆE

o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu

I.

Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu donesen je dana 23. prosinca 2013. godine, a objavljen je u Službenom glasniku Grada Ivanić-Grada broj 11/13 od 23. prosinca 2013.godine.

I. Izmjene i dopune Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014.godinu donesene su dana 04. lipnja 2014. godine, a objavljene su u Službenom glasniku broj 05/14 od 05. lipnja 2014. godine.

II. Izmjene i dopune Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014.godinu donesene su dana 05. studenog 2014. godine, a objavljene su u Službenom glasniku broj 09/14 od 06. studenog 2014. godine.

Programom građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014.godinu utvrđen je opis poslova s procjenom troškova za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture, nabavu opreme i iskaz financijskih sredstava za komunalne djelatnosti koje su Zakonom o komunalnom gospodarstvu navedene i to za sljedeće djelatnosti i u planiranom iznosu:

| NAZIV | PLANIRANO | OSTVARENO |
| --- | --- | --- |
| Program 1001 Kapitalne pomoći za izgradnju komunalne infrastrukture | 900.000,00 | 689.530,00 |
| R0068-1 Sufinanciranje projekata Županijskih cesta | 300.000,00 | 300.000,00 |
| R0093-1 Sufinanciranje projekata u suradnji sa Zagrebačkom županijom- Odvojeno prikupljanje otpada i dovršenje sanacije otpada | 600.000,00 | 389.530,00 |
| Program 1003 Izgradnja i rekonstrukcija cesta s pripadajućom komunalnom infrastrukturom | 400.000,00 | 430.487,12 |
| R0090-3 Poljana zona C gornja spojna cesta | 150.000,00 | 164.179,19 |
| R0090-5 Poljana zona C donja spojna cesta | 250.000,00 | 266.307,93 |
| R0079 Rekonstrukcija Hercegovačke ulice i Ulice S. Gregorka | 0,00 | 0,00 |
| Program 1001 Izgradnja poslovnih objekata | 920.000,00 | 392.086,78 |
| R0071 Sportska dvorana u Posavskim Bregima | 250.000,00 | 75.089,99 |
| R0094-1 Zgrada Gradskog društva Crvenog križa | 350.000,00 | 1.500,00 |
| R0072 Centar za obuku vatrogasaca | 170.000,00 | 168.718,13 |
| R0071-1 Školska dvorana u Ivanićkom Graberju | 0,00 | 0,00 |
| R0071-2 Školska dvorana uz OŠ Đure Deželića | 0,00 | 0,00 |
| R0094 Gradski muzej | 0,00 | 0,00 |
| R0091-3 Rekonstrukcija DVD Ivanić-Grad | 150.000,00 | 146.778,66 |
| Program 1005 Ostali građevinski objekti | 2.035.000,00 | 757.587,17 |
| R0093-5 Sufinanciranje projekata u suradnji sa Zagrebačkom županijom | 500.000,00 | 187,50 |
| R0093-10 Sufinanciranje projekata u suradnji sa Zagrebačkom županijom odvodnja | 160.000,00 | 0,00 |
| R0084-4 Vodovodi, plinovodi i kanalizacija područja Ivanić Grad | 200.000,00 | 150.838,00 |
| R0088 Zelenjak, uređenje tribine i igralište | 250.000,00 | 0,00 |
| R0092 Uređenje centra Posavskih Brega | 250.000,00 | 147.245,96 |
| R0090 Šetnica uz Lonju | 350.000,00 | 225.420,95 |
| R0084-40 Dovršetak plinske mreže | 225.000,00 | 193.812,00 |
| R0092-1 Ulica i parkiralište pored Kraša | 100.000,00 | 40.082,76 |
| Program 1006 Izgradnja nogostupa i biciklističkih staza | 200.000,00 | 138.786,34 |
| R0091-4 Nogostup Jurinčeva ulica | 200.000,00 | 138.786,34 |
| Program 1001 Nogostup Posavski Bregi – Dubrovčak Lijevi | 50.000,00 | 0,00 |
| R0081 Nogostup posavski Bregi- Dubrovčak Lijevi | 50.0000,00 | 0,00 |
| Program 0105 Prostorno uređenje | 860.000,00 | 787.848,15 |
| R0097 Geodetske podloge i legalizacija | 300.000,00 | 233.724,70 |
| R0096 Tehničko tehnološka dokumentacija | 360.000,00 | 336.623,45 |
| R0099 Razvojni i prostorni dokumenti | 200.000,00 | 217.500,00 |
| Program 0103 Razvoj poduzetničkih zona | 280.000,00 | 12.500,00 |
| R0041-1 Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 280.000,00 | 12.500,00 |
| Program 0107 Javna rasvjeta | 50.000,00 | 28.860,54 |
| R0047 Proširenje mreže javne rasvjete | 50.000,00 | 28.860,54 |

II.

Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu realizirao se iz sljedećih sredstava:

|  | Komunalni doprinos | 534.202,12 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R0072 | Centar za obuku vatrogasaca | 168.718,13 |  |
| R0071-1 | Školska dvorana u Ivanićkom Graberju | 0,00 |  |
| R0071-2 | Školska dvorana uz OŠ Đure Deželića | 0,00 |  |
| R0096 | Tehničko tehnološka dokumentacija | 336.623,45 |  |
| R0047 | Proširenje mreže javne rasvjete | 28.860,54 |  |
|  | Prodaja zemljišta | 955.066,01 |  |
| R0079 | Rekonstrukcija Hercegovačke ulice i Ulice S. Gregorka | 0,00 |  |
| R0094-1 | Zgrada Gradskog društva Crvenog križa | 1.500,00 |  |
| R0093-1 | Sufinanciranje projekata u suradnji sa Zagrebačkom županijom- Odvojeno prikupljanje otpada i dovršenje sanacije otpada | 389.530,00 |  |
| R0093-10 | Sufinanciranje projekata u suradnji sa Zagrebačkom županijom odvodnja | 0,00 |  |
| R0088 | Zelenjak, uređenje tribine i igralište | 0,00 |  |
| R0092 | Uređenje centra Posavskih Brega | 147.245,96 |  |
| R0090 | Šetnica uz Lonju | 225.420,95 |  |
| R0092-1 | Ulica i parkiralište pored Kraša | 40.082,76 |  |
| R0091-4 | Nogostup Jurinčeva ulica | 138.786,34 |  |
| R0081 | Nogostup posavski Bregi- Dubrovčak Lijevi | 0,00 |  |
| R0041-1 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 12.500,00 |  |
|  | Rudna renta | 866.905,35 |  |
| R0093-1 | Sufinanciranje projekata u suradnji sa Zagrebačkom županijom- Odvojeno prikupljanje otpada i dovršenje sanacije otpada | 0,00 |  |
| R0071 | Sportska dvorana u Posavskim Bregima | 75.089,99 |  |
| R0091-3 | Rekonstrukcija DVD Ivanić-Grad | 146.778,66 |  |
| R0084-40 | Dovršetak plinske mreže | 193.812,00 |  |
| R0097 | Geodetske podloge i legalizacija | 233.724,70 |  |
| R0099 | Razvojni i prostorni dokumenti | 217.500,00 |  |
|  | Položajna renta |  | 150.838,00 |
| R0084-4 | Vodovodi, plinovodi i kanalizacija područja Ivanić Grad |  | 150.838,00 |
|  | Prihod od zakupa |  | 430.487,12 |
| R0090-3 | Poljana zona C gornja spojna cesta |  | 164.179,19 |
| R0090-5 | Poljana zona C donja spojna cesta |  | 266.307,93 |
|  | Kapitalne potpore |  | 300.187,50 |
| R0068-1 | Sufinanciranje projekata Županijskih cesta |  | 300.000,00 |
| R0093-5 | Sufinanciranje projekata u suradnji sa Zagrebačkom županijom |  | 187,50 |
| R0094 | Gradski muzej |  | 0,00 |
| UKUPNO |  | 3.237.686,10 |  |

III.

Izvješće o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Grada Ivanić-Grada.

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

GRAD IVANIĆ-GRAD

GRADSKO VIJEĆE

KLASA:						       Predsjednik Gradskog vijeća:

URBROJ:

Ivanić-Grad, 						       Željko Pongrac, pravnik kriminalist